全椒县经济开发区绿化养护工程（二）

招 标 文 件

项目编号：QJCG—F2015020

招  标  人:全椒县国有资产投资经营有限公司   （盖章）

代 理 机 构：………………………………（盖章）

备 案 单 位：     全椒县招标采购管理局    （盖章）

发 布 日 期:      二 〇 一五 年 七 月

招标文件目录

第一章  招标公告

A、投标须知前附表……………………………………………………………4

第二章投标须知

一、总  则………………………………………………………………………5

二、招标文件……………………………………………………………………7

三、投标文件的编制……………………………………………………………8

四、投标文件的密封和递交……………………………………………………9

五、开标、评标、定标  ………………………………………………………10

六、合同授予  …………………………………………………………………13

第三章   评标办法……………………………………………………………14

第四章   合同条款

1、合同条款 …………………………………………………………………16

第五章   技术规范及要求 …………………………………………………21

第六章   投标文件商务标格式

1、授权书 ……………………………………………………………………26

2、诚信投标承诺书 …………………………………………………………27

3、投标函 ……………………………………………………………………28

第七章  工程量清单及报价表………………………………………………29

第一章、招标公告

招标编号：QJCG—F2015020

发布日期：2015年7月14日

一、招标条件

1、工程名称：全椒县经济开发区绿化养护工程（二）

2、招标人：  全椒县国有资产投资经营有限公司

3、资金来源：财政资金

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：全椒县城区内

- 建设规模：总投资约90万元

- 服务工期：3年

- 招标范围：养护范围包含：（1）行道树6230㎡；（2）道路两侧和绿岛中间草坪约8800㎡；（3）纬二、纬三、经二、经三路及312国道口绿岛苗木绿化约132670㎡。养护内容为绿化养护产生的垃圾清扫保洁(非绿化养护产生的垃圾由道路保洁人员清理)、杂草清除、病虫害防治、抗旱浇水、浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、中耕松土、冬季养护、专项工作、绿化开口、苗木移栽养护等养护工作，项目总投资估算价约90万元。

- 标段划分：   一个标段。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格的城市园林绿化工程专业承包  叁 级及以上资质；

2、项目负责人须具有园林绿化专业类中级及以上职称证书；

3、本次招标 不接受 联合体投标；

4、严禁挂靠、围标、串标，如投标人有上述行为的，一经查实，自动中止合同，由此所造成的一切损失由投标人自行承担。

5、安徽省省外建设工程企业资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址：

http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013。

四、招标文件的获取方式

投标单位于2015年7月14日后，自行登录全椒县招标采购网（www.qjzbcg.gov.cn）下载招标文件相关资料。

五、质答疑

（1）任何要求澄清招标文件的投标人，均应于2015 年7月 27日9时前将疑问内容一致的电子版发至下述邮箱：qjzbcgjyzhx@163.com。逾期不予受理。

（2）招标人（或其委托的代理机构）对招标文件进行的澄清、更正或更改，将于2015年 7月 28日17时后在全椒县招标采购网（www.qjzbcg.gov.cn）“通知公告”及“更正补充”上发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

A、投标须知前附

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：全椒县经济开发区绿化养护工程（二） 建设地点：全椒县经济开发区 养护内容及范围：养护范围包含：（1）行道树6230㎡；（2）道路两侧和绿岛中间草坪约8800㎡；（3）纬二、纬三、经二、经三路及312国道口绿岛苗木绿化约132670㎡。养护内容为绿化养护产生的垃圾清扫保洁(非绿化养护产生的垃圾由道路保洁人员清理)、杂草清除、病虫害防治、抗旱浇水、浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、中耕松土、冬季养护、专项工作、绿化开口、苗木移栽养护等养护工作，项目总投资估算价约90万元。 |
| 2 | 招标范围 | 见第一章投标须知第2条 |
| 3 | 绿化养护期 | 已到期的道路绿化，养护期为3年，未到期的道路绿化，自交付之日起开始养护，与已到期道路绿化养护期同时届满。具体养护时间以实际移交养护时间为准。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1、企业要求：城市园林绿化工程专业承包 叁 级及以上资质； 2、项目负责人要求：园林绿化专业类中级及以上职称证书； 3、本次招标 不接受 联合体投标； 4、严禁挂靠、围标、串标，如投标人有上述行为的，一经查实，自动中止合同，由此所造成的一切损失由投标人自行承担。 5、安徽省省外建设工程企业资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址： http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 一 份。 |
| 7 | 勘察现场及投标预备会 | 本工程不再召开预备会，（1）任何要求澄清招标文件的投标人，均应于2015年7月 27 日9时前将疑问内容一致的电子版发至下述邮箱：qjzbcgjyzhx@163.com。逾期不予受理。 （2）招标人（或其委托的代理机构）对招标文件进行的澄清、更正或更改，将于2015年7月 28日17时后在全椒县招标采购网（www.qjzbcg.gov.cn）“通知公告”及“更正补充”上发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 8 | 投标及信用保证金 | 投标及信用保证金数额：4万元(两项保证金须从投标单位基本账户转入以下账户) （1）收款单位：全椒县招标采购管理局 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行 银行账号：10019057629001666600260 或（2）收款单位：全椒县招标采购交易中心 开户银行：中国银行全椒县支行营业部 银行账号：179730259141 或（3）收款单位：全椒县招标采购交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司全椒支行 银行账号：34001737308053009462-0505 或（4）收款单位：全椒县招标采购交易中心 开户银行：安徽全椒农村商业银行营业部 银行账号：20000387936010300004327 转账凭证附加信息栏必须注明：工程编号QJCG-F2015020 以方便网上查询，未填写工程编号造成的一切损失由投标单位自行承担。保证金到账截止时间为2015年 8月3日8时00 分。（在全椒县招标局缴纳长效保证金的无需缴纳）。各潜在的投标人在递交保证金时请慎重考虑，凡缴纳保证金后无正当理由不参加开标会议、不递交投标文件，将视为干扰招投标秩序的不诚信行为，保证金将予以没收，且一年内不得参与全椒县招标采购交易中心的招投标活动。 |
| 9 | 履约保证金 | 投标和信用保证金自动转为履约保证金。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 时 间：2015年8月3日9时00分 地 点：全椒县招标采购交易中心第二开标室 ( 全椒县政务中心三号楼八层803） |
| 11 | 开 标 | 时 间：2015年8月3日9时00分 地 点：全椒县招标采购交易中心第二开标室 ( 全椒县政务中心三号楼八层803） |
| 12 | 中标价 | 在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，所报各项单价等亦为中标价的组成部分。 |
| 13 | 项目负责人 | 项目负责人应携带本人身份证参加开标会议。 |
| 14 | 其他 | 本项目招标代理服务费用含在投标方的报价内（招标代理服务按全椒县招标采购管理局收费标准），上述费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |

第二章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1   本次招标工程名称：全椒经济开发区绿化养护工程（二）

建设地址：   全椒县经济开发区

建设单位：全椒县国有资产投资经营有限公司

1.2   本工程养护内容：养护范围包含：（1）行道树6230㎡；（2）道路两侧和绿岛中间草坪约8800㎡；（3）纬二、纬三、经二、经三路及312国道口绿岛苗木绿化约132670㎡。养护内容为绿化养护产生的垃圾清扫保洁(非绿化养护产生的垃圾由道路保洁人员清理)、杂草清除、病虫害防治、抗旱浇水、浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、中耕松土、冬季养护、专项工作、绿化开口、苗木移栽养护等养护工作，项目总投资估算价约90万元。

1.3   本工程项目总投资估算价约90万元。

1.4   现场条件：

①养护场地：   已具备   ；

②养护用水、电：  自行解决，费用自理 ；

③养护服务内道路：    已通      。

2.    养护范围

2.1   养护内容为绿化养护产生的垃圾清扫保洁(非绿化养护产生的垃圾由道路保洁人员清理)、杂草清除、病虫害防治、抗旱浇水、浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、中耕松土、冬季养护、专项工作、绿化开口、苗木移栽养护等养护工作。

3.    承包方式

3.1   承包方式：总承包（包养护期、包成活、包养护质量、包养护人员的安全、包绿地不得被侵占、包绿化养护产生的垃圾保洁、杂草清除、病虫害防治、抗旱浇水、浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、中耕松土、冬季养护、专项工作、绿化开口、苗木移栽养护、绿地盆花摆放的管理、花坛管理等） 。

4.   养护期要求

4.1   养护期：已到期的道路绿化，养护期为3年，未到期的道路绿化，自交付之日起开始养护，与已到期道路绿化养护期同时届满。具体养护时间以实际移交养护时间为准。

5.    质量要求

5.1   必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。。

6.    投标人资质等级要求

6.1   企业要求：具有独立法人资格的城市园林绿化工程专业承包 叁 级及以上资质；

6.2  项目负责人要求：园林绿化专业类中级及以上职称证书；

6.3  本次招标 不接受 联合体投标；

6.4  严禁挂靠、围标、串标，如投标人有上述行为的，一经查实，自动中止合同，由此所造成的一切损失由投标人自行承担。

6.5  安徽省省外建设工程企业资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址：

http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013。

6.6   投标人拟派的项目负责人应当与资格审查时的一致。

7.     资金来源

7.1   资金来源： 财政资金 ；资金已落实。

8.    标段划分

8.1   本工程划分：  一个标段  。

9.    招标方式及发包形式

9.1   本工程招标方式：  公开招标  。

10.   计价方式

10.1  本工程合同计价方式：    固定单价     。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法：   综合评分法（有加分因素）    。

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1   根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章 招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  技术规范及要求

第六章 投标文件商务标格式

第七章  工程量清单及报价表

13.2  投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2015年7月27日9时前向招标人提出，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，2015年7月28日17时前，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充。

14.3  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1  踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1本工程不再召开预备会，2015年7月27日 9 时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件的形式发送到qjzbcgjyzhx@163.com( 全椒县招标采购交易中心信箱)，疑问不需署名，不得出现投标人信息，不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场；各投标人于2015年7月28日17 后到全椒招标采购网（www.qjzbcg.gov.cn）阅招标答疑文件。届时投标人不自行查阅的，责任自负。

三、投标文件的编制

16.   投标文件的组成

16.1  投标文件由商务标和投标人资格证明材料两部分组成：

16.2  商务标部分

16.2.1法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书；

16.2.2诚信投标承诺书；

16.2.3投标函；

16.2.4绿化养护项目投标报价表【投标报价表上应根据要求清楚地标明投标综合单价报价和总报价。总报价将是评标时的评标价格，下同。如总报价计算错误，评标委员会将以综合单价为准，修正总报价，作为评标依据（综合单价金额小数点有明显错误的除外）。数量错误以招标文件发布的数量为准进行修正，修正后作为评标价。工程结算时，以综合单价乘以实际完成养护数量和养护时间的乘积为准】

16.3  投标人资格证明及评分材料（提供复印件并加盖投标人公章）

16.3.1法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及项目负责人身份证；

16.3.2企业法人营业执照副本；

16.3.3企业资质证书副本；

16.3.4项目负责人园林绿化专业中级及以上职称证书；

16.3.5投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明原件。投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

16.3.6服务承诺及资信评分所需证明材料。

17．  投标报价

17.1  投标报价采用固定单价，综合单价包括：包养护期、包成活、包养护质量、包养护人员的安全、包绿地不得被侵占、包绿化保洁、杂草清除、病虫害防治、抗旱浇水、浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、中耕松土、冬季养护、专项工作、绿化开口、苗木移栽、绿地盆花摆放的管理、花坛管理、清除绿化养护产生的垃圾、浇水车辆、修剪机械、管理工具、水、电、肥料、农药、管理费、利润、所有人员工资、保险费、风险费用、招标代理费及国家对中标单位征收的各种税费等所有费用，今后将不作任何调整。

17.2 投标总报价中应包括养护期内所有费用。

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

18.   投标有效期

18.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

18.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

19.   投标（信用）保证金

19.1  投标（信用）保证金交纳数额和地点：

投标及信用保证金数额：4万元(保证金须从投标单位基本账户转入以下其一账户)

（1）收款单位：全椒县招标采购管理局

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行

银行账号：10019057629001666600260

或（2）收款单位：全椒县招标采购交易中心

开户银行：中国银行全椒县支行营业部

银行账号：179730259141

或（3）收款单位：全椒县招标采购交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司全椒支行

银行账号：34001737308053009462-0505

或（4）收款单位：全椒县招标采购交易中心

开户银行：安徽全椒农村商业银行营业部

银行账号：20000387936010300004327

转账凭证附加信息栏必须注明：工程编号QJCG—F2015020以方便网上查询，未填写工程编号造成的一切损失由投标单位自行承担。保证金到账截止时间2015年8月3日 8时00分前。在全椒县招标采购管理局交纳长效保证金的投标单位本次无需交纳保证金。（各潜在的投标人在递交保证金时请慎重考虑，凡缴纳保证金后无正当理由不参加开标会议、不递交投标文件，将视为干扰招投标秩序的不诚信行为，保证金将予以没收，且一年内不得参与全椒县招标采购交易中心的招投标活动。）

19.1.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还未中标人的投标保证金及信用保证金。中标单位的投标及信用保证金直接转为履约保证金。

19.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

19.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，招标人将没收其投标保证金；

19.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

19.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

19.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

19.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

20.   投标文件的份数和签署

20.1  投标文件：书面文件（商务标、投标人资格证明材料）一式 二 份，正本 一 份，副本 一 份。

20.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

20.3  商务标中的授权书、诚信投标承诺书、投标函及投标报价表应当在格式文本要求的相应位置签字或盖章，否则，投标文件作废标处理。

21.   投标文件的装订、密封和标记

21.1  投标文件的装订要求

21.1.1商务标按授权书、诚信投标承诺书、投标函、投标报价表等的顺序装订在一起。投标人资格证明材料单独装订。

21.2  投标文件的密封

21.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封于商务标袋内；资格证明材料正本、副本密封于资格证明材料袋内；资格审查原件单独装在一个档案袋里。

21.3  投标文件密封袋的标记

21.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

21.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

22.   投标文件的提交

22.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

时  间：  2015年8月3 日9时00分

地  点：全椒县招标采购交易中心第二开标室 (全椒县政务中心3#楼8层803室）

22.2  迟交的投标文件

22.2.1招标人在本须知第22.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23.   投标文件的补充、修改与撤回

23.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条、第21条和第22条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

23.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

24.   开标

24.1  开标的时间和地点

24.1.1招标人按本须知第22.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.2  参与开标的监督部门

24.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、相关行政主管部门等。

24.3  对参加开标的投标人的要求

24.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目负责人应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件，以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及项目负责人身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）项目负责人园林绿化专业中级及以上职称证书；

（5）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明原件。投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

（6）服务承诺及资信评分所需证明材料。

以防证件遗失，请各投标人尽量将上述原件单独装入档案袋（可不密封），并在封面注明单位名称和数量清单，以便评委审查。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）

24.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构主持；

②监督部门对各投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目负责人的身份证进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，先开资格证明文件交专家评委进行资信评审，再开商务标，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤采用综合评分法（有加分因素）的进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦代理公司 对开标过程进行记录，并存档备查。

25.   评标

25.1 评标委员会的组成：评标委员会由 5 名专家评委组成。专家评委由招标人在开标前随机抽取。

25.2  评标工作准备

25.2.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

25.2.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

25.2.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

25.2.4核对评标工作用表。

25.3  投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

未按招标文件要求提交投标或信用保证金的；

投标文件中填报的养护期、质量不符合招标文件要求的；

投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价；

投标文件中填报的项目负责人与资格审查不一致的；

法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。

25.3.1 投标人报价必须按采购人发布的材料采购清单中的材料名称、规格、单位、数量不变进行填报单价、合价，不得漏报，否则按废标处理。如总价与单价不符时，以单价为准，修正总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。投标报价修正方法：数量与工程量清单的数量不一致的，以工程量清单为准，并修正合价与总价；数量与单价乘积不等于合价的，以单价为准并修正合价与总价；各项合价之和不等于总价的，以合价为准，并修正总价。若投标函总报价与投标报价表总报价不一致的, 经评标小组一致认定且经过招投标监管部门审核后，以复算后价格为准。

25.4  评标办法

25.4.1评标办法按招标文件的规定执行。

26.   评标报告的签署

26.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

27.   投标文件的澄清

27.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

27.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

28.   无效投标文件

28.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

29.   评标过程的保密

29.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

30.   定标

30.1  中标候选人的确定

30.1.1评标委员完成评标后，应当按资信标、商务标得分高低排序，推荐总得分最高的投标人为第一中标候选人。若最高总得分的投标人有两个及以上得分相同时，以报价低者优先，报价也相同时，则由招标人抽签确定中标候选人名次。

30.1.2确定中标人，招标人应将中标候选人名单在 全椒县招标采购网 公示3日。公示结束后招标人向中标人发出中标通知书。

30.2  中标人的确定

30.2.1中标候选人名单公示3天后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

30.3  中标通知书

30.3.1中标人确定后，招标人将于5日内向工程所在地的县级以上地方人民政府招标采购行政主管部门提交招标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。

30.3.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。

30.4  中标价

30.4.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价，所报各项单价亦为中标价的组成部分。

六、合同的授予

31.   合同授予标准

31.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第30条规定所确定的中标人。

32.   合同协议书的签订

32.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。同时，投标人应按本须知第33条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2  招标人如不按本投标须知第31条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.3  中标人如不按本投标须知第31条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

33.   履约保证金

33.1  履约保证金提交：中标单位的投标及信用保证金直接转为履约保证金。

履约保证金交纳账号：

（1）、收款单位：全椒县招标采购管理局

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行

银行账号：100190576290016666

或（2）、收款单位：全椒县招标采购交易中心

开户银行：中国银行全椒支行营业部

银行账号：184211643915

或（3）、收款单位：全椒县招标采购交易中心

开户银行：中国建设银行全椒县支行

银行账号：34001737308053009462

或（4）、收款单位：全椒县招标采购交易中心

开户银行：安徽全椒农村商业银行营业部

银行账号：20000387936010300000042

33.2  若中标人不能按本须知第33.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.3履约保证金在按招标文件要求及合同约定完成全部养护后7 日内退还，不计利息。

第三章  评标办法

第一条  本评标办法采用综合评分法。

第二条  综合评分法 是指通过评标委员会评审，对做出实质性响应的投标文件就下列诸多因素进行评审打分，以确定中标候选人的一种评标方法。

- 评分标准

- 资信评审（35分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 25 | 1）投标人2012年3月1日至今承接过单项合同14万㎡及以上的绿化养护项目且合同履行完成的，每个业绩得4分，最多得12分，合同未履行结束的不得分。【必须同时提供中标通知书原件、养护合同原件和业主单位出具的养护合格证明书原件。合同履行结束时间以养护合格证明书中时间为准。若上述证明材料不能明确反映该项目规模的，需另行提供由该业主出具的能反映项目规模的证明材料原件。】 2）、投标人2012年3月1日至今承接过单项合同20万㎡及以上的绿化养护项目业绩且合同履行完成的加6分；投标人2012年3月1日至今承接过单项合同50万㎡及以上的绿化养护项目业绩且合同履行完成的加13分。【必须同时提供中标通知书原件、养护合同原件和业主单位出具的养护合格证明书原件。合同履行结束时间以养护合格证明书中时间为准。若㎡的，则只对单项合同50万㎡进行打分。 3）本项得分以最高分计算，不重复计分。 |
| 2 | 服务承诺 | 10 | 1、严格按照招标文件中要求、标准执行，做好绿化养护。 2、人员配备按照招标文件规定要求配备并按国家相关规定依法合法用工。 机械投入：中标人应配置洒水车，国家正规厂家生产销售配备洒水车额定载质量8吨日常配置不少1台。高温抗旱期间配备洒水车额定载质量8吨洒水车不得少于3台。如遇特殊干旱高温季节，须按照招标人要求增加洒水辆车和设备。其他小型机械必须满足日常使用及招标人要求。【注：开标时必须提供不得少于3台车辆登记证和行驶证】 4、在遇到重大活动和特殊情况时服从招标人的统一安排做好专项工作。 5、投标企业如果中标，不得以任何形式进行转包、分包； 6、外地企业需承诺中标后在全椒县开发区5公里内设置固定办公场所，若不设固定办公场所，业主有权取消中标资格。 上述承诺齐全并符合要求的得10分，缺一项的得0分。 |

注：资信评审涉及打分要求提供的材料原件需提供复印件至投标人资格证明材料中，原件开标备查。

二、商务标评审（65分）

1、本工程评分有效报价范围为资格审查结论合格且投标总报价低于（含等于）招标人发布最高限价的投标报价。

其中：最高限价：投标总报价最高限价为90万元 (投标总报价都不得高于招标人发布最高限价）。

2、评标基准值（A值）的确定

A为投标人对评审结论质疑及评标小组复议后，通过评审的所有有效投标人报价的最低价。

3、投标总报价评分标准

招标人设置投标报价最高限价，各投标人报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按废标处理。

1、评标基准值=所有有效投标的最低报价；

2、得分=评标基准价/投标报价*65分，小数点后第二位四舍五入。

3、本项分值由招标代理机构负责组织计算。

第四条  推荐中标候选人与定标

一、评标完成后，按资信和商务标总得分高低排序，推荐总得分最高的投标人为第一中标候选人。若总得分最高的投标人有两个及以上得分相同时，以报价低者优先，报价也相同时，则由招标人抽签确定中标候选人名次。

二、评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

1、基本情况和数据表；

2、评标委员会成员名单；

3、开标记录；

4、符合要求的投标人一览表；

5、废标情况说明；

6、评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

7、经评审的价格或者评分比较一览表；

8、经评审的投标人排序；

9、推荐的中标候选人名单；

10、澄清、说明、补正事项纪要。

第四章 合同条款

招标人：全椒县国有资产投资经营有限公司

中标人：

为提高                   绿化养护管理水平，全椒县国有资产投资经营有限公司（以下简称甲方）通过公开招标的方式确定                    （以下简称乙方）为      养护管理中标人。根据《中华人民共和国经济合同法》的规定和招标文件要求，为明确双方在绿化养护管理过程中的权利和义务，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况：

绿化总面积约           ㎡（具体养护面积以实际测量面积核算为准）。养护管理中标价为       元（大写：       ），履约保证金为人民币         ，养护期限为    年，自2015年    月     日—2018年    月    日。已到期的道路绿化，养护期为   年，未到期的道路绿化，自交付之日起开始养护，与已到期道路绿化养护期同时届满。具体养护时间以实际移交养护时间为准。

二、绿化养护任务。

（一）养护对象。1、行道树。香樟树约6230棵（按每棵1平方米）计6230平方米。2、道路两侧和绿岛中间草坪约8800平方米。3、纬二、纬三、经二、经三路及312国道口绿岛苗木约132670平方米。以上三方面累计管理面积147700平方米。

（二）养护任务。对现有绿化树种、苗木、草坪、绿岛等，进行常年专人保洁、除草、浇水、修剪、施肥、病虫害防治以及树木冬季养护等工作。

三、养护管理要求：

（一）人员及机械的配备要求

1、管理人员：每15名养管人员安排1名管理人员，管理人员为中标单位的项目经理或具有中标单位中层及以上管理人员或具备园林或相近专业中级及以上的职称。每天必须保证不少于5人在岗数

2、绿地养管人员：日常养护人员所管理面积不得超过10000㎡/人，并在养护区域有固定办公、机械停放地点。

3、各类养管人员每天在岗、在位，统一着装，工作服由中标人自行配置，标识明显，工作时间与招标人路段管理人员同步。中标人要保证养护人员的安全，且必须为养护人员缴纳意外伤害保险。如造成伤害，后果由中标人自行负责，与招标人无任何法律关系。

4、中标人应配置洒水车，国家正规厂家生产销售10吨洒水车日常配置不少3台，高温抗旱期间10吨洒水车不得少于5台，如遇特殊干旱高温季节，须按照招标人要求增加洒水辆车和设备，因缺乏设备而造成苗木死亡的中标人将进行索赔和罚款。

（二）绿化养护管理要求

- 乔木及大灌木：生长旺盛、树形美观，无明显枯枝死杈；冠型美观，分枝点合适，内堂不乱，通风透光；叶片、枝干健壮；及时抹芽，树干上无萌条；及时清理死树，挖除死树桩并进行补植，保持无缺株；及时扶正倾斜树木；行道树分支点高度、树高、冠幅应基本保持一致，树池有侧石的要达到基本无黄土裸露。

- 绿篱、种植块及整形灌木：绿篱、种植块生长茂盛，轮廓清晰，线条流畅，栽植到边到角，基本无死枯、缺株、断档、倒伏、歪斜、亮角和无杂生植物、蛛网等现象；整形灌木（球类）生长丰满，无偏冠、空洞，修剪面光滑。

- 草坪：生长茂盛、叶色正常，基本无秃斑、杂草，生长季节无枯黄，未经允许，不得随意使用化学药剂；暖季性草坪高度保持在6cm以下，冷季性草坪保持在8cm以下，草坪与种植块等绿化相接近处切边；做好草坪的冬季防火工作。

- 正常养管中，凡出现死亡、严重损伤的苗木（以园林主管部门认定为准），须在15日内安排补植、更换；乔木补植须选用干径不低于原设计招标标准的同品种全冠苗，大灌木及整形灌木须选用同规格、同品种全冠苗，绿篱、种植块等须选择同品种、同规格健壮苗满载、密植，然后修剪至同等高度并达到黄土不见天的要求，人工费、苗木费、养护费等一切费用由中标人负责。

- 病虫害防治：根据植物病虫害的发生规律，做好病虫害预防工作。对于已发生的病虫害，要根据不同的树种、病虫害的种类和具体环境条件，及时治理；食叶性害虫危害的叶子每株（平方米）小于5%，刺吸性害虫危害的叶子每株（平方米）小于10%，基本无蛀干性害虫危害。（防治药品及器械、工具均由乙方自行解决）

- 施肥：每年施肥不少于四次，每次每平方米施尿素不少于40克，复合肥不少于80克。招标人根据绿化面积，对肥料品种和数量进行验收，并监督检查施追肥，否则不予认定。干径10cm以上树木和速生林每年2次，每次用量为150克/株，绿地每年2次，每次用量为30克/m2。

- 浇水和喷淋：浇水次数应视气候、土壤等情况确定，乔木每年浇水应不少于12次，每年3月份至10月份，每20天浇灌一次，灌木应适当增加浇水次数。在植物生长期内，应根据气温、土壤墒情合理安排浇水，一般无雨气候下，30℃以下天气一周安排浇水一次，30℃以上、35℃以下天气持续3天安排浇水一次，35℃以上天气应安排每天浇水。浇水必须浇透，浇透指水进入栽植层即植物根部。喷淋：6月—9月，无雨情况下，每天喷淋一次；4月、5月、11月无雨情况下，每2天喷淋一次；12月—3月，无雨情况下且气温不低于零度时，每周喷淋一次，喷淋必须达到清除绿化叶表灰尘的要求。整形修剪：修剪应根据树种习性、养护季节、景观效果进行，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。乔木、大灌木每年修剪内膛枝、下垂枝、平行枝等不少于1次，修剪创面大于20 cm2的，必须进行防腐处理；绿篱、种植块及整形灌木（球类等）适时修剪（针叶类萌条不超过5cm，阔叶类萌条不超过10cm），表面无修剪残留物。原则要求每年4月—11月，每月修剪一次。

- 中耕松土：冬季结合施肥对树木深翻开盘，直径60 cm—100cm，树干处宜浅渐远渐深；春、夏、秋季进行中耕松土。

10、防护措施：新植乔木和有倒伏危险的树木须设置支撑，对意外造成的植物倒伏、折损，须在当日内扶正、修剪或在一周内安排更换；对易受冻害树木，须在每年的11月底之前完成根际培土、覆盖、包扎、修剪、涂白等措施，裹干高度不得低于1.5cm，涂白高度不得低于1.2cm，同一路段须基本保持一致；为防止雪压损毁树枝或变形，降雪天气时应清除树木叶片上的积雪，做好清除积雪应急措施。

11、绿地管理及保护：绿化带、行道树树池内无砖瓦石块等杂物和积水、私栽植物、放养家禽等现象；绿地内、行道树、树木上无拉挂、晾晒、乱绑扎、刻画、牛皮癣、悬挂物、禁锢物等；对破坏绿化和毁绿行为要及时制止，并及时向招标人汇报，对已遭破坏的绿化，待招标人会同市行政执法部门现场取证后即行恢复；经审批同意在绿地内施工的项目，要监督施工单位，确保其在审批范围内施工，不得超范围破坏绿化；在日常管理中，不得擅自改变绿化现状。对因病虫害损害、人为破坏的苗木、树木要及时补植、补栽，费用自理。否则按市场价进行赔偿给招标人。

12、专项工作：保质、保量、按时完成招标人安排的各项专项任务和养护工作，如迎检工作等，并统一着装、服从甲方统一调度指挥，否则每次处罚5000—10000元。专项工作费用请投标人综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。

13、行道树管理：中标人应及时对行道树周围的杂草、杂土及垃圾进行清理，枯枝、死树的清除，行道树的修剪。

14、绿化带管理：中标人应及时对绿化带范围内的杂草、杂土及垃圾进行清理，枯枝、死树的清除，修剪，补植，中耕松土，施肥，浇水，病虫防治等养护工作。

15、安全文明作业：养护作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备器材、苗木等物料应定点存放；养护垃圾及废料随产随清，严禁焚烧；绿化养护的各道工序施工要做到以人为本，安全、文明作业。

16、护拦管理：护拦牢固（以人力不能晃动为准），在无人为损坏的情况下，不歪斜、无高差，油漆无脱落，焊接点平滑、牢固、美观；对人为破坏的绿化护拦要及时修复、安装。

17、制度管理：有健全的养护管理制度、明确的养护管理计划和科学可行的灾害性天气应急抢险预案并严格执行。

18、绿化成活率和保养率：在日常巡查中发现苗木死亡的，以及根据双方移交养护清单，每年上下半年各进行一次清点抽查，缺株死亡的苗木，乙方无条件同品种、同规格苗木及时补植。养管期满时，双方依据移交养护清单，共同清点后交还招标人，100%视达标。未达标的，必须立即整改，整改合格后，支付未付养护费，不予整改的，扣罚未支付的一切养护费和履约保证金。

19、养管期内，发生的一切安全事故由中标人承担，招标人不承担任何法律责任。

20、其他现行的有关规范、行业标准。

21、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

四、管理考核

- 考核主体：

全椒县国有资产投资经营有限公司依照有关文件的规定考核中标人的养管质量。

- 考核内容：

本方案内各项内容。

- 考核标准：

根据《开发区绿化养护管理考核细则》每月不少于3次考核，并出具考核结果。

- 其他要求

（1）中标人根据各路段苗木生长状况，结合季节情况和养护管理要求，每月25日前上报下月养护管理计划，中标人依据批准的养护管理计划进行养护，招标人进行检查验收，未能按时按质完成的扣罚当月养护费用。

（2）考核主体在非考核时间内发现中标人养护管理工作不符合标准，记入暗访考核，按规定扣分。

（3）、施肥、病虫害防治、补植等工作必须由业主进行现场监督，否则不予认定。并要求立即增改，不予增改的扣罚当月养护费用。

（4）、因中标人原因造成重大安全生产责任事故或形成恶劣社会影响，立即取消中标人养护资格，终止养护合同，甲方有索赔权利。

（5）、中标人不得擅自变更道路绿化现状。若绿化带遭破坏，中标人未及时发现并制止及上报，被甲方发现，一次性扣款2000元。

（6）、中标人必须严格按照甲方要求的管理人数上岗，每次检查中发现每少1人，扣款200元。

（7）、中标人未按照招标人要求按规定派出车辆进行抗旱保苗，招标人给予中标人每车每天2000元处罚。

5、考核结果运用

（1）、招标人每季度按养护合同规定的数额支付一次，预留5%的养护费用在合同养护期结束并验收合格一次性付清。月考核成绩合格，到期全额支付每季度养护费用；月考核不合格，按《开发区绿化养护管理考核细则》进行处罚，从每季度养护费用扣除。

（2）、中标人擅自变更道路绿化现状，或园区企业大门开口、各种管线施工，未经招标人批准同意，以及被偷被盗而改变绿化现状的，由此造成的一切后果和产生的一切费用，由中标人承担。

（3）、养管期满后，绿化存活率、保存率未达到100%，必须整改，整改合格后，支付未付的养护费，不予整改的，扣罚未支付的一切养护费，没收全部履约保证金。

(4)、合同期内，中标人未按合同履行约定，且在招标人发出书面等通知后，拒不履行约定和服从管理的，招标人有权单方终止中标人养护管理资格，扣罚未支付的一切养护费，没收全部履约保证金。

(5)、养护期内，中标人养护管理质量被招标人评定为优秀，下一承包期在同等价格情况下，中标人有权优先承包管理权。

五、付款方式

根据合同管理考核中第5条第（1）款的规定，经考核，并出具考核报告，招标人每三个月支付一次，每次支付中标人每季度养护费用的95%，预留5%的养护费用，待合同养护期结束并验收合格后一次性付清。

中标人必须完成招标文件（经招标人确认）中所有项目，否则，招标人将没收履约保证金并按未完工程量数量乘以投标所报综合单价的3倍进行处罚。

六、养护面积计算方式及结算方式

养护面积计算方式：侧分带、中分带宽度按牙石外侧宽度计算，道路两侧绿化按慢车道牙石至最外侧绿化树根部处计算。若绿化带中未栽植绿化苗木，其相应面积应予以扣除。绿化带养护面积、乔木及行道树均为暂定数量，以实际移交清单面积或数量为准结算。行道树和绿化带中干径10cm及以上的乔木均按株算。

养护费=实际养护面积（株）×实际养护月数×月综合单价。养护移交时间以实际交接日期为准。

七、特别条款

正常养管中，凡出现死亡、严重损伤的苗木（以园林主管部门认定为准），须在15日内安排补植、更换；乔木补植须选用干径不低于原设计招标标准的同品种全冠苗，大灌木及整形灌木须选用同规格、同品种全冠苗，绿篱、种植块等须选择同品种、同规格健壮苗满载、密植，然后修剪至同等高度并达到黄土不见天的要求，人工费、苗木费、养护费等一切费用由中标人负责。

八、其它补充条款

1）、中标人应及时支付农民工工资，否则招标人有权从剩余养护费及履约保证金中支付。

2）、凡中标人未能按时按质养护（或招标人提出明确养护要求，中标人拒不按照招标人提出的养护要求执行），招标人有权雇用他人对该地段进行养护，该养护费用从中标人养护费中直接扣除。如未进行养护工作，招标人有权追究其违约责任。

3）、全椒县国有资产投资经营有限公司将组织相关部门对中标人进行业绩考察，对不符合要求的企业将取消其中标资格。

4）中标人项目经理必须参加绿化养护各项交接验收工作，并对交接养护苗木的品种、数量、规格、生长状况等进行签字确认并加盖中标单位公章，不参加交接验收，视同接管默认。对生长状况如有异议，招标人邀请园林部门技术人员参加交接验收认定工作，以园林部门技术人员鉴定结论为准，产生的费用每人每天500元由中标单位支付。

5）合同一年度一签。中标人按合同履行约定的，招标人签署下一年度合同；中标人未按合同履行约定的，且在招标人发出书面等通知后一周内，拒不履行约定和服从管理的，招标人拒签下一年度合同。招标人可重新组织招标，一切损失由中标人承担。

九、本协议一式四份，自签订之日起生效。

甲方：                                        乙方：

年      月      日                         年      月      日

第五章  技术规范及管理要求

一、本工程采用的主要技术规范

1、《安徽省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》。

2、《安徽省园林绿化植物养护技术规定（试行）》。

3、《城市绿化工程施工及验收规范》。

4、按现行市政园林工程等国家现行的相关专业质量验收规范验收，达到合格工程标准。

5、《开发区绿化养护要求及考核细则》

二、绿化养护主要要求

（一）按《城市园林绿化养护管理标准》中一级标准的相关技术措施及要求进行养护。

（二）养护公司每天必须保证不少于5人在岗数，所有工作人员在工作期间必须着工作服上岗，保证人员安全，承包期间发生的安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（三）养护公司在承包期内因人为养护不到位，导致花草树木死亡缺株，乙方必须及时自费负责补植到位。

（四）养护公司在承包期内要定期进行修剪、浇水、施肥及病虫害防治工作，正常年景必须保证不少于两辆浇水车（注：每辆车水箱载水不少于10吨）专职用于养护浇水，即：春秋季（3－5月，10－12月）每周浇水不少于三次，夏季（6－9月）每周浇水不少于五次，冬季（1－2月）每周浇水不少于一次，特除高温、干旱年景和季节应增加浇灌次数。养护公司每年施肥不少于四次，每次每平方米施尿素不少于40克，复合肥不少于80克。绿岛内的土壤要求一律低于路牙石5厘米，高于部分全部清除，保持养护植物生长势旺盛。

（五）对绿化设施进行日常巡查，有损坏的二日内维修完成，栏杆要保持清洁，每年至少彻底清洗两遍。

（六）对绿岛内的杂草及时清除，绿岛内的垃圾做到日产日清；对于因修剪等因养护公司施工产生的垃圾须及时清走。

（七）遇重大活动或节假日，须按开发区要求做好相应工作。

三、开发区对养护公司的检查考核

（一）开发区不定期（每月不少于3次）组织专人按《开发区绿化养护管理考核细则》对养护公司绿化养护情况进行检查考核得、扣分，结合考核情况实行月考核，季初评，年决算。

（二）为了有效确保考核与经济相挂钩，开发区对绿化养护考核实行百分计价考核办法。对养护公司年度考核评分在80分以上（含80分），并按合同价领取年度养护费用和本年度剩余5%的养护费。对年度评分在79-70分每少得一分罚款500元。70分以下每少一分罚款1000元。

（三）重大活动或节日时，养护公司按开发区要求及时做好养护区域工作。

（四）养护公司要对接收养护的树木、花卉、苗木、草坪等布局缺棵、死亡情况认真统计，并书面上报开发区，由开发区决定补植方案和施工。养护期结束时，应将绿化设施进行维修完好后，经验收合格后交付给开发区。确保绿化苗木无缺株，否则按苗木工程价的二倍从工程款中扣除。

四、考核细则及要求

（一）乔木行道树（15分）

1、修剪（5分）。

（1）根据树木生长习性，及时修剪定型，截口平整，不拉伤树皮。截口进行防腐处理。

（2）枝条分布均匀，无枯枝，生长季节无异常黄叶。

（3）妥善处理树线，树屋矛盾，无事故隐患。

（4）同条道路行道树同树种树形留养一致。

2、剥芽（2分）。

（1）根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm。

（2）剥芽时不允许拉伤树皮。

3、 病虫害防治（3分）。

(1)及时防治和控制病虫害的发生。

（2）用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。

4、树木扶正，施肥（3分）。

（1）视树木生长势，及时施基肥，追肥。

（2）树木及时扶正，灾害性天气季节及时检查清理短枝，倒伏树木。

（3）夏季及时抗旱，冬季易冻害的树木及时防冻处理。

5、保存率 （2分）。

（1）保存率不低于96%。

（2）视种植季节，及时补植。

（3）如岀现死亡树木，及时倒伐。

（二）花灌木（50分）。

1、灌木修剪、剥芽（5分）。

（1）根据花灌木品种生长习性，进行修剪剥芽（含脚芽）。

（2）基本无枯枝败叶，基本无修后枝叶残存或散乱不清。

（3）保存率95%，缺株视季节及时补种。

2、绿篱修剪（10分）。

（1）修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面。

（2）日常修理基本到位，不脱脚，不得岀现单枝（芽）超岀5cm未剪现象。

（3）保存率93%缺株视季节及时补缺。

3、球类修剪（5分）。

（1）球形丰满，完整，球面光滑密实，无明显空洞，同一要求的球类大小保持一致。

（2）日常修剪及时到位，不脱脚不得岀现单枝（芽）超岀5cm未剪现象。

（3）保存率95%，缺株视季节及时补种。

4、病虫害防治（10分）。

（1）及时防治和控制病虫害的发生。

（2）用药配比正确，操作安全，基本不发生事故。

5、施肥、抗旱、扶正、叶面蒙尘清除。（20分）。

（1）根据植株生长势及时施基肥，追肥。

（2）植株基本无歪斜、倒伏现象。

（3）叶面基本无蒙尘及枯滞物。

（4）及时抗旱等。

（三）地被草坪（10分）。

1、修剪（5分）。根据不同地被，草坪，及时修剪，修剪高度符合要求，单株杂草高度不高于10cm。

2、杂草清除（5分）。绿地内基本无杂草，杂草≤3%。

（四）设施维护（5分）。

1、绿化设施维护（3分）。绿化设施维护良好。

2、设施完好率（2分）。设施完好率98%，重大缺损应在三天内及时修补。

（五）卫生保洁（5分）。

1、绿地保结（3分）。绿地整洁，基本无杂物，无白色污染（树挂）。

2、植物垃圾处理（2分）。废弃物（如树枝等）做到日产日清。

（六）绿地保护（5分）。

绿地内基本无堆物，堆料，树干无钉栓刻画，乱张贴等现象。

（七）资料档案（5分）。

1、养护台帐（3分）。绿化资料分类清楚，基础数据，图纸齐备。

2、养护计划及总结（2分）。在规定时间内及时报送。

（八）其它

及时处理突发事件及应急事件，给予适当加分。

五、评分标准

（一）乔木行道树

1、修剪

（1）每次抽查30株，未按树种要求修剪，每两处扣0.4分，截口不平，截口直径15cm以上树木未进行防腐处理，一处扣0.2分。

（2）每次抽查30株，枯枝败叶未及时清除，每两处扣0.3分。

（3）未及时处理，每两次扣0.5分。

2、剥芽

（1）每次抽查10株，发现剥芽未剥清或未剥到位，每两株扣0.2分。

（2）发现树皮拉伤现象，每两处扣0.3分。

3、病虫害防治

（1）每次抽查30株，发现有明显虫口，巢虫冥，危害率10%至20%内扣0.3分，危害率在20%至30%内扣0.6分，超过30%扣1.5分，

（2）药液比例配制不正确造成树木伤害，每次扣0.5分。

4、树木扶正，施肥

（1）每次抽查20株，发现树木长势衰弱，歪斜。每两株扣0.3分。

（2）每次抽查20株，树木严重缺水或积水，每两株扣0.25分。

（3）不及时进行防冻处理的扣1.5分。

5、保存率

（1）保存率低于96%，发现死株扣0.3分。

（2）及时补植同品种，同规格苗木，并确保成活。否则，将从履约保证金中扣去苗木费及补植费用。

（二）花灌木

1、灌木修剪、剥芽

（1）每次抽查20株，未按要求进行修剪、剥芽，发现每两株扣0.1分

（2）枯枝败叶未及时清除，发现每两株扣0.1分。

（3）保存率低于95%发现每两株扣0.25分。

（4）及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活，否则，将从履约保证金中扣除苗木费及补栽费用。

2、绿篱修剪

（1）每次抽查50m²绿篱，发现修剪线条缺断或不一致，合格率低于85%至90%之间扣0.3分，合格率低于85%扣0.6分。

（2）发现修后枝叶残存，单枝（芽）超岀5cm未剪现象每两株扣0.3分。

（3）保存率低于93%，发现每两株扣0.3。

（4）及时补植同品种，同规格苗木，并确保成活，否则，将从履约保证金中扣除苗木费及补植费用。

3、球类修剪

（1）每次抽查30株，未按要求进行留养修剪，造成球面空洞，球类大小不一，发现每两株扣0.3分（原来大小不一的逐渐留养至一致）。

（２）发现修后枝叶残存单枝（芽）超岀５cm未剪现象每两处扣0.2分。

（３）保存率低于95%的发现每两株扣0.3分。

（４）及时补栽同品种，同规格苗木，并确保成活，否则将从履约保证金中扣除苗木费与补植费用。

4、病虫害防治

（１）每次抽查50株，发现有明显虫口，虫粪，成（幼）虫，危害率在10%至15%内扣0.2分，在15%至20%内扣0.5分，超过20%每增加5%扣1分。

（２）药液比例配制不正确，造成树木伤害每次扣0.5分。

5、施肥、抗旱、扶正、叶面蒙尘清除。

（１）每次抽查50株，发现一株长势衰弱，扣0.1分。

（２）歪斜植株不及时扶，每发现两株扣0.1分。

（３）叶面蒙尘或粘滞物不及时清除，每发现两株扣0.2分。

（４）树木严重缺水，叶片枯萎每发现一株扣0.1分。

（三）地被草坪

1、修剪。不及时修剪的扣1分；杂草高于10cm，每株扣0.1分。

2、杂草清除。每次抽查100m²，3%＜杂草率≤5%扣0.3分，5%≤杂草率＜10%扣0.6分，高于10%每上升5%扣1分。

（四）设施维护

1、护栏及树池无明显破损，钉栓刻画乱张贴。油漆剥落等。每两处扣0.3分。

2、设施完好率在95%至95%内的扣0.2分，在90%至95%内的扣0.5分，90%以下每下降5%扣1分。

（五）卫生保洁

1、绿地内有树挂（塑料袋）等，每两个扣0.1分。

2、垃圾处理和收集不及时的，每两处扣0.3分。

（六）绿地保护

发现侵占、损毁绿地和在绿化带内放养家禽、家畜或种植农作物。检查中每发现两处扣0.3分。

（七）资料档案

1、未按规定要求建立台帐视情况每次扣0.5－2分。

2、月度工作总结及周养护计划未及时报送每次扣0.5分。

（八）其它

按时保质完成上级交给的突击和重大任务，任务完成较好的每次加1分。

第六章  投标文件商务标格式

一、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

三、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为并承诺未发生拖欠农民工工资行为；

十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；（本条此次招标不采用）

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《全椒县招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）

三、投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）         的投标总报价承包全椒县经济开发区绿化养护工程（二）的绿化养护管理，并承担任何质量缺陷保修责任。我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出            为本项目养护负责人，保证在接到开工通知书后 3 日内开始本项目的养护管理工作，养护期为       年，工程质量达到 合格  标准，并按招标文件规定的养护期满移交整个项目。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交        万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

第七章  工程量清单及报价表

全椒经济开发区绿化养护工程（二）投标报价表

| 序 号 | 名 称 | 面积 （m2） | 养护时间（年） | 年综合单价（元/年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行道树绿化养护面积 | 6230 | 3 |  |  |  |
| 2 | 道路两侧和绿岛中间草坪养护面积 | 8800 | 3 |  |  |  |
| 3 | 纬二、纬三、经二、经三路及312国道口绿岛苗木绿化养护面积 | 132670 | 3 |  |  |  |
|  | 投标总报价=1+2+3：大写（元）： 小写（元）： |

注：1、综合单价包括：包养护期、包养护质量、包养护人员的安全、包绿地不得被侵占、包绿化保洁、杂草清除、病虫害防治、抗旱浇水、浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、中耕松土、冬季养护、专项工作、绿化开口、苗木移栽、清除绿化养护产生的垃圾、浇水车辆、修剪机械、管理工具、水、电、肥料、农药、管理费、利润、所有人员工资、保险费、风险费用、招标代理费及国家对中标单位征收的各种税费等所有费用，今后将不作任何调整，所报综合单价均需一致。

2、合价=绿化总面积*绿化综合单价*3年；

3、投标人的投标总报不高于本项目的最高限价 90万 元；

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：           年            月

附件：

养护合格证明书

兹证明：

×××    （公司名称）承接我单位    ××××××  （项目名称）绿化养护工作，养护期为      年    月      日至      年     月     日，现养护工作已全部完成，养护工作合格。

证明人（业主）：               （盖单位章）

年     月     日

说明：上述养护合格证明书格式仅供参考，投标人可自拟格式，但必须反映中标单位名称、项目名称、养护期、养护结论及业主名称等相关内容。